АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Большие Козлы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Большие Козлы

от «23» октября 2024г.                                                                                                  № 165

О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Деревня Большие Козлы» от 03.02.2020 №10

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом сельского поселения «Деревня Большие Козлы», администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы», на основании Соглашения №2 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Перемышльский район» органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Перемышльский район» осуществления части своих полномочий» от 01 января 2020 года, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести изменения в постановление «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Деревня Большие Козлы» от 03.02.2020 №10 (в ред. от 05.03.2020г. №30, от 03.06.2020г. №45, от 16.06.2020г. №50, от 27.07.2020г. №59, от 21.08.2020г. №63, от 23.12.2020г. №92, от 30.07.2021г. №53, от 30.12.2021 №98, от 17.03.2022г. №38, от 02.08.2022г. № 88, от 25.10.2022г. № 124, от 30.12.2022г. № 147, от. 20.01.2023г. №05, от 29.08.2023г. № 85, от 11.09.2023г. № 92, от 01.11.2023г. № 126, от 14.02.2024г. № 15, от 22.04.2024г. № 72, от 19.07.2024г. № 111)

1.1. Изложить в новой редакции паспорт муниципальной программы, перечень мероприятий муниципальной программы, объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (прилагается).

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения                                                                                    П.С. Клопов

Приложение к Постановлению сельского поселения «Деревня Большие Козлы» от 23.10.2024г. № 165 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Деревня Большие Козлы» от 03.02.2020 №10»

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы сельского поселения «Деревня Большие Козлы» «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении

- «Деревня Большие Козлы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство парка в поселении, увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Деревня Большие Козлы» |
| Задачи муниципальной программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2026 годы |
| Объём финансирования муниципальной программы за счёт всех источников финансирования (тыс.) | 31572,5 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения; - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства |

РАЗДЕЛ 5.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *

«Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении

- «Деревня Большие Козлы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации программы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Уличное освещение | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 6980,6 | 1198,0 | 1029,5 | 585,0 | 675,1 | 1293,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 797,1 | 573,1 | 0 | 28,0 | 96,0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 18707,2 | 3807,7 | 2805,9 | 2091,5 | 2472,8 | 3640,1 | 1906,4 | 1758,8 |
| 4. | Реализация мероприятий на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реализация общественно значимых проектов по направлениям в благоустройстве сельских территорий (обеспечение комплексного развития сельских территорий) | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Реализация мероприятий в области земельных отношений | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 72,2 | 34,4 | 17,8 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Разработка описаний границ (частей границ) населенных пунктов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и Разработка описаний границ (частей границ) территориальных зон для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2020-2026 | Администрация СП |  | 268,6 | 142,6 | 66,7 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства районного бюджета | 23,0 | 9,1 | 6,7 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 193,7 | 81,6 | 60,0 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 2020-2026 | Администрация СП | Средства районного бюджета | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 59,6 | 59,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2020-2026 | Администрация СП | Бюджет СП | 1373,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373,9 | 0 | 0 |
| 10 | Организация ликвидации несанкционированных свалок | 2020-2026 | Администрация СП | Средства районного бюджета | 1860,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| 11 | Выполнение работ по содержанию площадок для сбора ТКО | 2020-2026 | Администрация СП | Средства районного бюджета | 1230,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах (средства населения) | 2020-2026 | Администрация СП | Спонсорские средства | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  | 31572,5 | 5912,7 | 3986,6 | 2823,1 | 3637,9 | 7287,0 | 4036,4 | 3888,8 |

РАЗДЕЛ 6.

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*

(тыс.руб.)

| № | Наименование показателей *) | Значения по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 5912,7 | 3986,6 | 2823,1 | 3637,9 | 7287,0 | 4036,4 | 3888,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 5912,7 | 3986,6 | 2823,1 | 3637,9 | 6249,8 | 4036,4 | 3888,8 |
|  | - средства районного бюджета | 15,7 | 6,7 | 7,2 | 0 | 980 | 980,0 | 980,0 |
|  | - средства областного бюджета | 141,2 | 60 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - спонсорские средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: * Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Деревня Большие Козлы» на 2020-2026 годы»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы» как координатор Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.

Администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы» вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.

Администрация сельского поселения «Деревня Большие Козлы» контролирует целевое использование денежных средств.