АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Перемышльский район»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Перемышль

«29» июля 2020г.                                                                          № 536

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Перемышльский район» от 16.03.2020г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Районного Собрания муниципального района «Перемышльский район» «О бюджете муниципального района «Перемышльский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019 № 239, постановлением администрации муниципального района «Перемышльский район» от 11.10.2019 № 745 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Перемышльский район» их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Перемышльский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Перемышльский район» от 16.03.2016г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы муниципального района «Перемышльский район»  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Раздел 4. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Раздел 6. «Перечень мероприятий муниципальной программы»  изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Муниципального района                                                             Н.В. Бадеева

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района «Перемышльский район» от «29» июля 2020 г. № 536 |  |
| --- | --- | --- |

## Паспорт

## муниципальной программы

## муниципального района «Перемышльский район»

## «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Перемышльский район»

| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Перемышльский район» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Перемышльский район» |
| 3 | Цели муниципальной программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 4 | Задачи муниципальной программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 5 | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6 | Индикаторы муниципальной программы | энергосбережение используемых ресурсов модернизация объектов |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| 8 | Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 112 444,8333 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 19 094,25675 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 93 350,57655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района «Перемышльский район» от «29» июля 2020 г. № 536 |
| --- | --- |

Раздел 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

|  | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЕГО | 112 444,8333 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
| в том числе |  |  |
| Средства местного бюджета | 19 094,25675 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
| Средства областного бюджета | 93 350,57655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района «Перемышльский район» от «29» июля 2020 г. № 536 |
| --- | --- |

Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция, строительство и модернизация сетей и прочих объектов систем водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы Перемышльского района Калужской области | 2020 | Отдел жкх | 71 422,00856 | 71 422,00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство хозяйственно-бытовой канализации южной части с.Перемышль Перемышльского района Калужской области" | 2020 | Отдел жкх | 5 596,569 | 5 596,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение котельной МКОУ " Ахлебининская средняя общеобразовательная школа" | 2020 | Отдел жкх | 10 010,00 | 10 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Горки»" | 2020 | Отдел жкх | 6 415,44302 | 6 415,44302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка ПСД по объектам: «Строительство межпоселкового и уличного водопровода на с.Столпово», разработка ПСД «Строительство канализационных сетей на ул.Луговая с.Калужская опытная с/х станция» | 2020 | Отдел жкх | 4 530,914 | 4 530,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство газопровода по ул.Сиреневая, Молодежная … д.Хохловка» | 2020 | Отдел жкх | 4 600,00 | 4 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поставка локальных очистных сооружений в с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 400,445 | 1 400,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Договор на техническое присоединение объекта к сетям водоснабжения «Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы» | 2020 | Отдел жкх | 2 253,67090 | 2 253,67090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подводка коммуникаций к ФАПам (д.Покровское, д.Сильково, д.Песочня, д.Григоровское, с.Макарово, с.Гремячево) и установка локальных очистных сооружений с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях канализации | 2020-2025 | Отдел жкх | 10 161,39882 | 461,39882 | 4 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 11 | Доставка питьевой воды | 2020-2025 | Отдел жкх | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Корекозево Перемышльского района Калужской области" | 2021 | Отдел жкх | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Ахлебинино Перемышльского района Калужской области" | 2022 | Отдел жкх | 8 700,00 | 0 | 0 | 8 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Сильково Перемышльского района Калужской области" | 2023 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Покровское Перемышльского района Калужской области" | 2024 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 143 490,4493 | 108 590,4493 | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 50 139,87275 | 15 239,87275 | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 93 350,57655 | 93 350,57655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей |
| 1 | Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону | 2020-2025 | Отдел жкх | 8 533,123 | 1 033,123 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение) | 2020-2025 | Отдел жкх | 7 154,261 | 2 154,261 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 15 687,384 | 3 187,384 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 15 687,384 | 3 187,384 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение качества электроснабжения |
| 1 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения | 2020-2025 | Отдел жкх | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация газоснабжения населения |
| 1 | Мероприятия по разработке проектной документации газификации | 2020 | Отдел жкх | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по мероприятию |  |  | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программе |  |  | 160 344,8333 | 112 444,8333 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 66 994,25675 | 19 094,25675 | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 100,00 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 93 350,57655 | 93 350,57655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |