**АДМИНИСТРАЦИЯ**

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Ахлебинино»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Ахлебинино

«21» декабря 2023 года №104

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025годы» от 21.10.2021 г. №61а** |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения «Село Ахлебинино», в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с продлением срока действия программы, уточнением финансирования и перечня мероприятий администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 61а от 21.10.2021 г. (в ред. 28.11.2022 г №62, от 12.01.2023 г №2, от 02.02.2023 г. № 14, 13.06.2023 г №28 №41 от 03.07.2023 г, 31.10.2023 г. №87а), следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы, объём финансовых ресурсов и источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы в новой редакции (прилагается).

1.2. Изложить разделы 1, 2программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025 годы» в новой редакции (прилагается).

1.3. Изложить перечень мероприятий муниципальной программы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**и.о. Главы администрации**

**сельского поселения В.А. Новикова**

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения «Село Ахлебинино»

от «21» декабря 2023 г №

**Программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино»**

**на 2022-2025 годы»**

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025 гг. (далее -программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» (далее – Администрация СП) |
| Участники программы | Администрация СП «Село Ахлебинино»  Товарищества собственников жилья  Граждане, проживающие в сельском поселении «Село Ахлебинино»  Предприятия, организации, учреждения |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Село Ахлебинино» и дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Ахлебинино».  3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в сельском поселении «Село Ахлебинино»; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество благоустроенных территорий общего пользования;  Площадь благоустроенных территорий общего пользования;  Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».  2.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;  Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных жилых домов по отношению к общей численности населения муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» |
| Срок реализации программы | 2022 -2025 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составляет  3 099,015 тыс.рублей,  в том числе:  Из них:  -средства федерального бюджета и средства из бюджета Калужской области 2 989,308 тыс.рублей;  -средства местного бюджета 109, 703 тыс.рублей;  -средства внебюджетных фондов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями к общей численности населения муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино»;  Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании сельское поселение «Село Ахлебинино»;  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |

|  |  |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет  -Общественная комиссия муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино»  -Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино»,  -Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации программы осуществляет Отдел финансов (финансовый орган) Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Перемышльский район». |

**2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ**

1. **Характеристика сферы реализации и обоснование необходимости разработки программы**

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» (далее – сельское поселение) было и остается обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных, прежде всего па обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения.

Комфортные условия жизни неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания.

Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее затратных направлений деятельности администрации сельского поселения. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении.

Анализ сферы благоустройства показал, что, не смотря на проводимую в последние годы в сельском поселении целенаправленную работу по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем, в том числе значительная доля придомовых территорий многоквартирных жилых домов, которые не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода.

Общественность ставит вопросы - власть формирует законодательные основы и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во внимание массовые обращения граждан с предложениями по благоустройству, в поселении назрела необходимость системного решения проблемы. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино»» создаёт условия для достижения цели - повышение уровня благоустройства придомовых территорий муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».

1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель подпрограммы:

* повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 год.

* 1. **Механизм реализации программы**

1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Администрацией муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино», из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
2. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, является Администрация муниципального сельское поселение «Село Ахлебинино»
3. Текущее управление реализацией программы осуществляется Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».

Ответственный исполнитель программы:

* осуществляет контроль за ходом и реализацией программы;
* формирует предложение по финансированию программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
* обеспечивает взаимодействие между участниками отдельных мероприятий программы и координацию их действий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий программы. В случае уменьшения финансирования из местного бюджета предложения по ускорению реализации программы;

* ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;
* собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

* иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления; .
* осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калужской области, муниципальными правовыми актами.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения гражданско- правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.3.4. Порядок расходования денежных средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» на реализацию мероприятий программы устанавливается нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».

1. Средства бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино», в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из областного и федерального бюджета на финансирование мероприятий направляются на:
2. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий. Указанный порядок должен предусматривать возможность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета:

* путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;
* путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
2. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории в

соответствии **с минимальным перечнем работ** (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн) обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.

При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ но благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории в соответствии **с дополнительным перечнем работ** (установка детских или спортивных площадок, устройство автомобильной парковки, озеленение) расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

1. При выполнении работ по благоустройству общественной территории обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
* снос ветхих построек (сараев, навесов, гаражей);
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

1. При выполнении работ по благоустройству общественной территории обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, нс требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
* снос ветхих построек (сараев, навесов, гаражей);
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

1. Обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:
3. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
4. Обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софииансирования дворовых территорий по благоустройству.
5. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
6. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена при условии обеспечения софииансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
7. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие.
8. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
9. Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м, асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 1 = Площадь\*2200 руб./кв. м;

1. Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв. м и стоимости устройства 1 кв.м, асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня

СТОИМОСТЬ 2 = Площадь\*3500 руб. кв. м;

1. Стоимость приобретения и установки одного опоры и светильника уличного освещения равна 30000 руб.;
2. Стоимость приобретения и установки одной скамьи и урны равна 25 000 руб.;
3. При определении ориентировочной цепы на выполнение работ из дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
4. Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 20 000 рублей до 40 000 рублей (в зависимости от модели качели);
5. Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 20 000 рублей до 40 000 рублей (в зависимости от модели песочницы);
6. Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 37 000 рублей до 55 000 рублей (в зависимости от модели горки);
7. Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от 60 000 рублей до 80 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);
8. Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных парковок (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади автомобильной парковки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м, асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 4 — Площадь\*2200 руб./кв. м;

1. Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (в среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м, асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 5 = Площадь\*2200 руб./кв.м.;

1. Включение дворовых территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022- 2025 гг.» утвержденным Распоряжением Администрации сельского поселения «Село Ахлебинино» от 02.08.2021 г. № 46.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025годы » утвержденном Распоряжением Администрации сельского поселения «Село Ахлебинино от 02.08.2021 г. № 46.
3. Дизайн - проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен управляющей организацией или другим лицом.
4. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией но рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2022-2025 гг.», состав которой утвержден Распоряжением Администрации сельского поселения «Село Ахлебинино» от 02.08.2021 г. № 45а.
5. Субсидии перечисляются бюджету сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных мероприятий.
6. Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, составляет **3 года.**
7. Выполнение работ, определенных настоящей подпрограммой, должно происходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
8. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает **70%,** а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
9. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории r рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
10. Обеспечение соблюдения условий о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

* случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
* случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
* случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

1. Мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2. Обеспечение актуализации муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта.
3. Обеспечение с начала выполнения работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, установки информационных конструкций (щитов, стендов), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта.

2.3.22. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии е перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

1. Обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

**ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ \***

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» на 2022-2025 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
|  | Объем финансовых средств , необходимых для реализации муниципальной программы , всего | **3 099,015** | **0** | **1 260, 265** | **1838,750** | **0** |
|  | в том числе: |  | **0** |  |  | **0** |
|  | - средства бюджета СП | **109, 703** | **0** | **38, 003** | **71.70** | **0** |
|  | - средства бюджета РФ и средства из бюджета Калужской области | **2 989,308** | **0** | **1 222, 262** | **1767,046** | **0** |
|  | - иные источники |  | **0** |  |  | **0** |
|  | в том числе: |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Наименование ответственного исполнителя |  | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: \* Объемы финансирования Программы подлежат корректировки, после проведения процедуры торгов.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** \*

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» на 2022-2025 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Срок реализации программы** | **Перечень планируемых работ по благоустройству** | **Основные направления реализации муниципальной программы** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Устройство пешеходных тротуаров в с. Ахлебинино | Администрация СП | 2023 г | Укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| 2 | Прилегающая территория пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области | Администрация СП | 2024 г | Укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| 3 | Устройство детской игровой площадки | Администрация СП | 2025 г | Укладка резинового покрытия на детской площадке, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| 4 | Прилегающая территория пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области (2 этап) | Администрация СП | 2025 г | Укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| 5 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Центральная, д.23, д.25 | Администрация СП | 2025 г | Ремонт и общее благоустройство придомовых территорий МЖД | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |
| 6 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная, д.1, д.3 | Администрация СП | 2025 г | Ремонт и общее благоустройство придомовых территорий МЖД | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |
| 7 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Садовая д.3 | Администрация СП | 2025 г | Ремонт и общее благоустройство придомовых территорий МЖД | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям |