- ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2024 г. N 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЭФФЕКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО

КОМПЛЕКСА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539, от 29.05.2023 N 341), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 N 645, от 08.07.2022 N 501, от 11.11.2022 N 866, от 29.11.2022 N 926, от 07.07.2023 N 477, от 13.10.2023 N 708) Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Калужской области

В.В.Шапша

- Приложение

к Постановлению

Правительства Калужской области

от 10 января 2024 г. N 22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО

КОМПЛЕКСА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

- ПАСПОРТ

государственной программы Калужской области "Эффективное

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения

и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области"

(далее - государственная программа)

| 1. Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство сельского хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители государственной программы | Министерство сельского хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель государственной программы | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее чем 90,2 тыс. гектаров к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Направление государственной программы/соисполнитель государственной программы | Национальная экономика/министерство сельского хозяйства Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сроки и этапы реализации государственной программы | 2024 - 2030 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам и источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО | 447656,315 | 76365,000 | 102328,485 | 117608,406 | 37838,606 | 37838,606 | 37838,606 | 37838,606 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 251101,515 | 25796,800 | 36111,685 | 37838,606 | 37838,606 | 37838,606 | 37838,606 | 37838,606 |
|  | средства федерального бюджета | 196554,800 | 50568,200 | 66216,800 | 79769,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Объемы финансирования государственной программы за счет иных источников (справочно) | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам и источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО | 299755,876 | 44496,433 | 67022,765 | 83760,422 | 26119,064 | 26119,064 | 26119,064 | 26119,064 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организаций | 292230,543 | 42824,722 | 65160,101 | 81978,744 | 25566,744 | 25566,744 | 25566,744 | 25566,744 |
|  | средства местных бюджетов | 7525,333 | 1671,711 | 1862,664 | 1781,678 | 552,320 | 552,320 | 552,320 | 552,320 |

- 1. Индикаторы достижения целей государственной программы

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | Годы реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли вовлеченной в сельскохозяйственный оборот пашни | % | 67,3 | 69,8 | 70,9 | 71,9 | 73,0 | 74,1 | 75,2 | 76,3 |

Методика расчета индикатора утверждена приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 15.12.2023 N 452 "Об утверждении методики расчета индикаторов государственной программы Калужской области "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области".

- 2. Характеристика мер государственного регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы размещаются на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы в сети Интернет по адресу: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprogramma/.

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несет ответственный исполнитель государственной программы.

- 3. Предоставление субсидий из областного бюджета местным

бюджетам

- 3.1. Порядок предоставления и распределения субсидий

бюджетам муниципальных образований Калужской области

на подготовку проектов межевания земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения и на проведение

кадастровых работ в отношении земельных участков

сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на подготовку проектов межевания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения (далее - Порядок, субсидии, земельные участки, кадастровые работы) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

3. Условия предоставления субсидий:

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии.

3.2. Наличие правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области.

3.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством финансов Калужской области, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение).

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - бюджеты муниципальных районов, бюджеты сельских и городских поселений Калужской области (далее - муниципальные образования).

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том числе проверять документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения по результатам их рассмотрения, является министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - министерство).

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство:

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному министерством.

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области.

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями субсидии.

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, указанную в пункте 2 Порядка, определяется по следующей формуле:

где Sжmоi - размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования;

Vж - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидий местным бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

SUMPжi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных обязательств) муниципальных образований на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования.

7.1. Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности (определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области") которых меньше 1:

где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования;

95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета;

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете;

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 1,0106;

рангРБОi - место муниципального образования Калужской области, определяемое министерством финансов Калужской области в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год и плановый период среди всех муниципальных образований, являющихся получателями соответствующей субсидии, рассчитанного в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области";

- количество муниципальных образований.

8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 Порядка, в срок не позднее двадцати пяти рабочих дней со дня получения указанных документов.

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается министерством в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 8 Порядка.

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются:

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленных в пункте 3 Порядка.

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 Порядка.

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном пунктом 6 Порядка.

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленных в пункте 3 Порядка.

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 Порядка.

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном пунктом 6 Порядка.

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 Порядка решении муниципальные образования уведомляются в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения путем направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа).

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Распределение субсидий утверждается Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

15. В случаях и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанное в пункте 14 Порядка.

16. Соглашение разрабатывается министерством в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области, и пунктом 8 приложения N 7 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" к Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 N 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 N 1474, от 27.10.2021 N 1832, от 16.03.2022 N 381, от 02.11.2022 N 1974, от 18.01.2023 N 42, от 31.07.2023 N 1237, от 25.11.2023 N 1992, от 27.12.2023 N 2325).

Соглашение заключается между министерством и уполномоченным органом муниципального образования.