**АДМИНИСТРАЦИЯ**

(исполнительно-распорядительный орган)

**сельского поселения**

**«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция

**08 февраля 2023 года № 17**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 26.09.2017г. №78**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», Постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 05.11.2013 г. № 58 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»,постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 08.08.2017 г. № 65 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2022 год» администрация сельского поселения, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлениями Правительства РФ от 09.02.2019 N 106, от 08.10.2020 № 1630 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с продлением срока действия программы, уточнением финансирования и перечня мероприятий администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 26.09.2017г. №78(в ред. от 30.03.2018г. №16, от 25.03.2019г №25, от 12.07.2019г №45, от 13.01.2020 № 11, от 20.11.2020 № 54 от29.01.2021, от 18.06.2021 №37, 19.11.2021 №70, от 10.06.2022 № 32, от 20.01.2023 № 02) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы - пункт «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В первом абзаце Раздела программы – «Финансовое обеспечение программы», слова «17040,892 тыс. рублей» заменить словами: «14154,708 тыс. рублей».

1.3. Раздел программы – «Объем финансовых ресурсов и источники финансирования, необходимые для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» http://adm-opstanc.ru/

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения В.Н. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации СП

 «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

 от 08 февраля 2023 г.  № 17

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составляет 14749,257 тысяч рублей,в том числе:Из них:-средства федерального бюджета и средства из бюджета Калужской области 14154,708 тысяч рублей;-средства местного бюджета 594,549 тысяч рублей;-средства внебюджетных фондов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч рублей. |

Приложение 2

к постановлению администрации СП

 «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

 от 08 февраля 2023 г.  №

**ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ \***

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
|  | Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы , всего | **732,932** | **3844,309** | **2769,153** | **2288,235** | **5114,628** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета РФ | **410,241** |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета Калужской области | **165,880** | **3725,106** | **2683,288** | **2219,233** | **4950,960** |  |  |
|  | - средства бюджета СП | **156,811** | **119,203** | **85,865** | **69,002** | **163,668** |  |  |
|  | - иные источники , в том числе средства бюджета СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ответственного исполнителя  | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП |

ПРИМЕЧАНИЕ: \* Объемы финансирования Программы подлежат корректировки, при уточнении выделения объема ассигнований федерального бюджета и после проведения процедуры торгов.

Приложение 3

к постановлению администрации СП

 «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

 от 08 февраля 2023 г.  № 17

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** \*

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение**

**«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2018-2024 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес дворовой территории** | **Площадь благоустраиваемой дворовой территории, м**2 | **Перечень планируемых работ по благоустройству** | **Нормативы стоимости планируемых работ, руб.** | **Год****реализации** | **Количество жителей** |
| ул. Садовая, д. 17 | 489 | Твердое покрытие |  | 2018 | 29 |
|  | Освещение |  |  |   |
| 6 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
| 0 | Парковочные места | 0 |  |   |
| 0 | Спортивные площадки | 0 |  |   |
| 0 | Детские площадки | 0 |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 736850,0 |  |   |
| ул. Школьная, д.5 | 560 | Твердое покрытие |  | 2019 | 65 |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|   | Спортивные площадки | 0 |  |   |
|   | Детские площадки | 0 |  |   |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|   | ИТОГО | 715888,8 |  |   |
| ул. Центральная, д.7 | 482 | Твердое покрытие |  | 2019 | 67 |
| 60 | Освещение |  |  |   |
| 8 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|   | Спортивные площадки |  |  |   |
|   | Детские площадки |  |  |   |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 671030,4 |  |  |
| ул. Центральная, д.8 , д9 | 680 | Твердое покрытие |  | 2019 | 164 |
|  | Освещение |  |  |   |
| 24 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|   | Парковочные места | 0 |  |   |
|   | Спортивные площадки | 0 |  |   |
|   | Детские площадки | 0 |  |   |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|   | ИТОГО | 1100536,8 |  |   |
| ул. Школьная, д.10, д.11 | 996 | Твердое покрытие |  | 2019 | 28 |
|  | Освещение |  |  |   |
| 16 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
| 0 | Парковочные места |  |  |   |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |   |
| 0 | Детские площадки | 0 |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 1784290,8 |  |   |
| «Парк Ленина» | 71 | Твердое покрытие |  | 2019 |  |
|  | Освещение |  |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|  | Спортивные площадки |  |  |   |
|  | Детские площадки |  |  |   |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 236625,6 |  |   |
| Лесопарковая зона и тротуар в районе "Остановки" | 68 | Твердое покрытие |  | 2019 |  |
|  | Освещение |  |  |   |
| 322 м | Панели ограждения |  |  |   |
| 0 | Парковочные места |  |  |   |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |   |
| 0 | Детские площадки | 0 |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 1589494,8 |  |   |
| Сквер ул. Центральная районе д.№7 |   | Твердое покрытие |  | 2020 |  |
|   | Освещение |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |  |
|   | Парковочные места |  |  |  |
|   | Спортивные площадки |  |  |  |
|  | Детские площадки | 0 |  |  |
|   | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 784 705, 2 |  |   |
| Лесопарковая зона и тротуар в районе ул Школьная | 255,5 | Твердое покрытие |  | 2020 |  |
| 0 | Освещение |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| 0 | Парковочные места |  |  |  |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |  |
| 0 | Детские площадки | 0 |  |  |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 645 630 |  |  |
| ул. Лесная, д.35 | 104,9 | Твердое покрытие |  | 2020 | 166 |
|  | Освещение |  |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|  | Спортивные площадки |  |  |   |
|  | Детские площадки |  |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 377264,4 |  |   |
| ул. Лесная, д.38, д.39 | 1502 | Твердое покрытие |  | 2020 | 97 |
|  | Освещение |  |  |   |
| 24 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |   |
|  | Детские площадки |  |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 883 302, 8 |  |   |
| Тротуар в районе ул.Садовая | 261 | Твердое покрытие |  | 2021 | 78 |
|  | Освещение |  |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|  | Спортивные площадки |  |  |   |
|  | Детские площадки | 0 |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 777420,00 |  |   |
| ул.Садовая д.33 | 1115 | Твердое покрытие | 0 | 2021 | 166 |
| 270 | Освещение |  |  |   |
| 9 | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
| 120 | Парковочные места |  |  |   |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |   |
| 1 | Детские площадки |  |  |   |
| 0 | Озеленение |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1 1510814,73 |  |   |
| сквер лесопарковой зоны по улице Школьная  | 857,8 | Твердое покрытие |  | 2022 | 26 |
| 20 | Освещение |  |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
|  | Парковочные места |  |  |   |
|  | Спортивные площадки |  |  |   |
|  | Детские площадки | 0 |  |   |
|  | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 3 324 239,77 |  |   |
| ул. Лесная, д.36 | 659 | Твердое покрытие |  | 2022 | 26 |
|  | Освещение |  |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |  |   |
| 0 | Парковочные места |  |  |   |
| 0 | Спортивные площадки |  |  |   |
| 0 | Детские площадки | 0 |  |   |
| 0 | Озеленение | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 790 388,67 |  |   |
| ул. Центральная, д.14 | 1250 | Твердое покрытие |  | 2024 | 67 |
|  | Освещение |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |   |
|  | Парковочные места |  |   |
|   | Спортивные площадки |  |   |
|   | Детские площадки |  |   |
|  | Озеленение |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |
| ул.Садовая д.33а | 1150 | Твердое покрытие | 0 | 2024 | 93 |
|  | Освещение |  |   |
|  | Установка малых архитектурных форм |  |   |
|  | Парковочные места |  |   |
|  | Спортивные площадки |  |   |
|  | Детские площадки |  |   |
| 0 | Озеленение |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |   |

ПРИМЕЧАНИЕ: \*Объемы финансирования Программы, мероприятия и сроки выполнения мероприятий подлежат корректировки, при уточнении выделения объема ассигнований бюджетов всех уровней и проведения процедуры торгов