**АДМИНИСТРАЦИЯ**

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения

«Деревня Покровское»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

д. Покровское

**от «02» ноября 2024 года № 48**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Благоустройство и озеленение территории в**

**сельском поселении «Деревня Покровское» на 2020-2025 годы»,**

**утвержденную постановлением Администрации**

**сельского поселения «Деревня Покровское»,**

**от 27.01.2020 года №4**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Покровское» администрация сельского поселения «Деревня Покровское»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении» на 2020-2025 годы» утвержденную постановлением Администрации сельского поселения «деревня Покровское», от 27.01.2020 года №4.

1.1. Изложить раздел 4 объем и паспорт муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении» в новой редакции (прилагается).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Врио Главы администрации сельского поселения Осипова С.В.

**Врио Главы администрации**

**сельского поселения С.В. Осипов**

**Приложение №1**

к постановлению администрации сельского поселения

«Деревня Покровское»

№ 48 от 02 ноября 2024 г

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**сельского поселения «Деревня Покровское»**

**«Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении»**

**на 2020-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Покровское» |
| 1. Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 1. Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Покровское»  Администрация муниципальный район «Перемышльский район» |
| 1. Цель муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство парка в поселении, увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |
| 1. Задачи муниципальной программы | -организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;  -приобретение техники. |
| 1. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 1. Индикаторы муниципальной программы | -организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;  -приобретение техники. |
| 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы |
| 9. Объём финансирования муниципальной программы за счёт ассигнований всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе **(тыс.руб)** | **9834,0** тыс. руб.  Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Покровское», ежегодно уточняются после принятия решения Сельской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период |
| 10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения;  - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства |

**РАЗДЕЛ 1. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Разработка целевой Программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения «Деревня Покровское» на 2020-2025 годы» обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в повышении защитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности сельских зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства населенных пунктов сельского поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, постоянно трансформируется в пространстве и во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции.

Ежегодно за счет средств местного бюджета, а также за счет средств предприятий в поселении выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения, а также созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и исполнительским мастерством. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения «Деревня Покровское», под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

* благоустройство территории;
* создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения;
* обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения;
* внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

**РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство сельского поселения «Деревня Покровское», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Задачами Программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения.

Ожидаемые результаты:

-улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения «Деревня Покровское»;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.

**Сроки и этапы реализации программы**

Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Деревня Покровское» на 2020-2025 годы»

**РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Администрация сельского поселения «Деревня Покровское» как координатор Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.

Администрация сельского поселения «Деревня Покровское» вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.

Администрация сельского поселения «Деревня Покровское» контролирует целевое использование

денежных средств.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** \*

**«Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении**

**«Деревня Покровское» на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации программы: | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Уличное освещение | 2020-2025 | Бюджет СП | **1125,1** | **225,3** | **205,0** | **150,0** | **165,0** | **179,8** | **200,0** |
| 2 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2020-2025 | Бюджет СП | **239,3** | **239,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельских поселений | 2020-2025 | Бюджет СП | **3497,1** | **580,3** | **349,1** | **52.5** | **519,1** | **932,1** | **1064,0** |
| 4 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2020-2025 | Бюджет Калужской обл.,  Бюджет СП | **3906,6** | **590,9** | **560,9** | **907,4**  **49,9** | **985,1**  **70,0** | **712,7**  **29,7** | **0** |
| 5. | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | 2020-2025 | Бюджет области  Бюджет СП | **345,8** | **231,2** | **60,0**  **6,7** | **47.9** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | Организация и содержание мест захоронения | 2020-2025 | Бюджет СП | **53,2** | **12,0** | **21,2** | **0** | **20,0** | **0** | **0** |
| 7 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах (средства поселения) | 2020-2025 | Бюджет СП | **142,9** | **29,5** | **29,50** | **39,9** | **44** |  | **0** |
| 8 | Организация ликвидации не санкционированных свалок |  | Бюджет МР | **48,0** |  |  |  | **0** | **24,0** | **24,0** |
| 9 | Выполнение работ по содержанию площадок для сбора ТКО |  | Бюджет МР | **340,0** |  |  |  | **0** | **170,0** | **170,0** |
| 10 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |  | Бюджет МР | **136,0** |  |  |  | **136,0** | **0** | **0** |
|  | **Итого, тыс. руб.** |  |  | **9834,0** | **1908.5** | **1232,4** | **1247,6** | **1939,2** | **2048,3** | **1458,0** |

ПРИМЕЧАНИЕ: \*Объемы финансирования Программы и мероприятия по годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период

**ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**\*

(тыс. руб.)

| № | Наименование показателей | Значения по годам реализации: | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **1908,5** | **1232,4** | **1247,6** | **1939,2** | **2048,3** | **1458** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета СП | **1908,5** | **1172,4** | **340,2** | **818,1** | **1141,6** | **1264** |
|  | -средства бюджета Калужской области |  | **60,0** | **907,4** | **985,1** | **712,7** |  |
|  | -средства бюджета МР |  |  |  | **136,0** | **194,0** | **194,0** |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ответственного исполнителя | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП |

ПРИМЕЧАНИЕ: \* Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период